|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Korisnička Priča | Prioritet | Sprint | Status | Autor |
| 1 | Kao administrator definišem opšte korake Scrumm metodologije da bih omogućili efikasnu kolaboraciju tima. | 1 | 1 | Complete | Samir Talović |
| 2 | Kao administrator planiram projekte I definišem ciljeve I prioritete radi usredsređivanja ciljeva tima | 2 | 1 | Complete | Ertan Muslić |
| 3 | Kao administrator upravljam zahtevima, razvojom iteracija, praćenje I procenu projektnih performansi radi potvrđivanja kvaliteta odrađenih fajlova | 2 | 1 | Complete | Omer Sadiković |
| 4 | Kao administrator predstavlljam dokumente za praćenje I implementacije Scrumm metodologije zbog standardizacije projekta (I-Deo) | 3 | 1 | Complete | Aiša Martinović |
| 5 | Kao administrator predstavlljam dokumente za praćenje I implementacije Scrumm metodologije zbog standardizacije projekta (II-Deo) | 3 | 1 | Complete | Eldina Kalić |
| 6 | Kao administrator predstavljame Analizu ciljeva radi opšteg definisanja projekta | 1 | 2 | To Verify | Samir Talović |
| 7 | Kao administrator predstavljam Pripremnu analizu da bi ustanovili korake za izvršavanje projekta | 2 | 2 | To Verify | Aiša Martinović |
| 8 | Kao administrator predstavljam SWOT analizu da bi smo ustanovili prepreke na koje ćemo naići tokom izrade projekta | 2 | 2 | To Verify | Ertan Muslić |
| 9 | Kao administrator predstavljam Opsti document koji ce nam odrediti opste, specificne ciljeve kao i rezultate | 1 | 3 | To Verify | Omer Sadiković |
| 10 | Kao administrator predstavljam Analizu Snaga kao document koji nam govori koje su strane kompanije zainteresovane | 2 | 3 | To Verify | Ensar Musabegović |
| 11 | Kao administrator predstavljam drugu verziju analize ciljeva i problema kao dopunski document prvoj verziji | 3 | 3 | To Verify | Eldina Kalić |